俞志敏

- 过去两天完成了哪些任务

- 文字描述：学习并应用bootstrap框架写了部分设置界面

- 展示GitHub当日代码/文档签入记录：

- 接下来的计划

- 继续完成剩余的部分设置界面以及熟悉前后端的交互

- 还剩下哪些任务

- 剩余部分设置界面以及前后端交互

- 燃尽图

![](https://img2020.cnblogs.com/blog/2532134/202111/2532134-20211110123232936-1559184405.png)

- 遇到了哪些困难

- 对前后端交互目前还不清楚

- 有哪些收获和疑问

- 收获是熟悉了bootstrap框架，而且可以直接套用样式模板，比之前学的那个要方便太多了，疑问是对前后端交互还不清楚

- PSP & 学习进度条（学习进度条每周追加）

\* #### PSP & 学习进度条（学习进度条每周追加）

> | \*\*PSP\*\* | \*\*Personal Software Process Stages\*\* | \*\*预估耗时（分钟）\*\* | \*\*实际耗时（分钟）\*\* |

> | --------------- | --------------------- | -------------------- | -------------------- |

> | Planning | 计划 | | |

> | · Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |

> | Development | 开发 | | |

> | · Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 300 | 300 |

> | · Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 10 |

> | · Design Review | · 设计复审 | 10 | 10 |

> | · Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 15 |

> | · Design | · 具体设计 | 60 | 70 |

> | · Coding | · 具体编码 | 200 | 150 |

> | · Code Review | · 代码复审 | 30 | 20 |

> | · Test | · 测试（自我测试，修改代码，提交修改） | 30 | 30 |

> | Reporting | 报告 | | |

> | · Test Repor | · 测试报告 | 30 | 30 |

> | · Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 10 |

> | · Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 30 |

> | | · 合计 | 730 | 685 |

| 第N周 | 新增代码（行） | 累计代码（行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时（小时） | 重要成长 |

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

| 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 熟悉用Visio画简单的UML图 |

| 2 | 85 | 85 | 20 | 25 | 在慕课自学了CSS样式布局、在哔哩哔哩学习并应用bootstrap框架写设置界面 |